2023年天门市无新开工建设的棚户区改造项目和政府投资公共租赁住房项目，计划在本年度装修并投入使用的保障性租赁住房项目数量为3，共920套。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **项目单位** | **房源套数** | **拟开工时间** | **拟完工时间** |
| 1 | 天门市接官片区保障性租赁住房 | 天门经济开发区接官社区（官桥路以东，交警支队车管所对面） | 天门市高投恒达资产管理有限公司 | 648 | 2022年12月 | 2023年10月 |
| 2 | 天门市保障性租赁住房项目（一期） | 天门市竟陵东江大道以北、文学泉路以南、纺织路以东 | 天门市高投恒达资产管理有限公司 | 136 | 2022年12月 | 2023年3月 |
| 3 | 天门市城东保障性租赁住房 | 天门市竟陵东江大道以北、文学泉路以南、纺织路以东 | 天门市高投恒达资产管理有限公司 | 136 | 2022年12月 | 2023年6月 |