湖北省预算绩效评价报告

武谦会审字〔2025〕第082号

（缩略版）

报告名称：天门市住保中心物业全覆盖项目

预算部门(单位)：天门市住保中心

预算年度： 2024年度

评价类型：项目   政策□    部门整体

评价单位：武汉谦天会计师事务有限公司

主评人 1：胡义军

主评人 2：胡海霞

正式提交日期：2025年8月31日

# 天门市住保中心物业全覆盖项目

# 项目支出绩效评价报告

# 一、评价结论

# （一）评价分数与等级

天门市住保中心物业全覆盖项目绩效评价综合得分86分，评价等级为良（B）。

表1  天门市住保中心物业全覆盖项目

绩效评分汇总表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 12% | 23% | 40% | 25% | 100% |
| 得分 | 11 | 19.5 | 32 | 23.5 | 86 |
| 得分率 | 91.67% | 84.78% | 80.00% | 94.00% | 86.00% |

# （二）绩效目标完成情况分析

1.项目决策。

- 权重12分，该项指标得分11分，扣分1分。主要扣分点在项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标；                              未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评价小组通过查阅资料了解到，天门市住保中心物业全覆盖项目只设定目标覆盖老旧小区126个，其中弃管小区12个、房改房小区114个等。未细化为更具体的目标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

- 2.项目过程。

- 过程权重 23 分，该项指标得分19.5分，扣分3.5分。主要扣分点在于“资金使用合规性”和“管理制度健全性”指标。 主要扣分原因是天门市住保中心物业全覆盖项目资金的使用缺少完整的审批程序和手续；物业全覆盖项目资金使用存在挤占专项资金的情况。天门市住保中心未针对该项目制定专门的财务管理制度和业务管理制度。

- 3.项目产出。

- 产出权重 40分，得分32分，扣8分。主要扣分点在于“实际完成率”和“质量达标率”指标。主要扣分原因在于物业费收缴率过低：如老旧小区收缴物业费绩效目标为352.58万元。实际完成情况为2022年收缴64153元，2023年收缴20558元，2024年收缴2449元，合计87160元。物业服务还存在很多服务不达标的问题。

4.项目效益。

效益权重 25 分，得分23.5分，扣1.5分。主要扣分点在于“可持续性影响”指标。主要扣分原因在于天门市住保中心财务管理制度、业务管理制度完善，但未针对该项目制定专门的财务管理制度和业务管理制度。

# （三）存在的问题和原因

# 1、绩效目标不够细化。

# 天门市住保中心只针对物业全覆盖项目设定绩效目标为覆盖老旧小区126个，其中弃管小区12个、房改房小区114个等。未参照项目实际工作内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

# 2、老旧小区物业服务质量不高。

# 绩效评价小组研究发现物业全覆盖项目服务过程中存在很多问题：如有的小区角落大量杂物、种菜；下水道反溢物未及时清理；小区楼道有杂物；飞线充电；楼道杂物靠近电表箱存在安全隐患等。有的小区院落大量杂物乱堆乱放、种菜；楼道垃圾未入桶等。以上均为普遍性存在的问题。

- 未严格遵循相关制度要求。

- 项目小组查阅资料发现天门市住保中心项目资金支出执行过程中，部分环节未严格遵循制度要求，资金支出使用审批手续资料不全，审批资料信息不完善等。

# （四）结果应用建议

1、完善绩效评价指标体系。

进一步完善天门市住保中心物业全覆盖项目绩效评价指标体系，参照项目实际工作内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，增强项目绩效目标的细化、可衡量性。

- 2、加强老旧小区物业服务质量监管，确保服务质量。

提升老旧小区物业服务质量需兼顾“硬件改造”与“软件升级”，通过政府引导、市场运作、居民共治形成长效机制。关键是以居民需求为核心，避免“一刀切”，逐步推动物业管理从“有”向“好”转变。

3、加强专项资金管理，提高资金使用合规性。

天门市住保中心应进一步加强对项目实施过程的管控，加强资金支出管理。严格执行项目资金专项管理制度，杜绝擅自扩大支出范围，严格按照预算规定的用途使用专项资金。